Pessoas:
⚠️ ->  - Listagem de Gerenciar Pessoas, esta faltando a coluna, com RG, CPF, CNH, Validade da CNH, tipo da CNH e a coluna ativo e inativo
⚠️ -> Incluir os relatórios para exportar dentro da tela na listagem. - não
⚠️ -> Informar o nome quando passar o mouse nos botões de ações
⚠️ -> Na tela Cadastro de Pessoal, falta a coluna de Rota fixa pra ser preenchida quando for realizado um novo cadastro  
⚠️ -> Faltou inserir uma ABA Dados de Acesso
⚠️ -> Ver com  o pessoal se é possível fazer uma melhoria, para que possamos importar no sistema com uma tabela padrão, assim já preenche as informações que precisa e importa direto no sistema. –  não Pendente


Fornecedor:
⚠️ ->  Atividade: 140125 - Referente ao fluxo de Cadastrado de Fornecedor e Contrato

Precisa ter os filtros para buscar as informações das colunas, filtra interativo permitindo digitação para busca e o sistema já traz as opções abaixo conforme digitação (fazer isso em todos os filtros).
Faltam as informações do CNPJ por fornecedor
Faltou o filtro ativo “sim/não”.
⚠️ -> Ver com  o pessoal se é possível fazer uma melhoria, para que possamos importar no sistema com uma tabela padrão, assim já preenche as informações que precisa e importa direto no sistema  – Pendente não

⚠️ -> Cadastro Fornecedor, está faltando a aba de Endereço e Especialidades. 
⚠️ -> Cadastro Fornecedor, está faltando o campo Usuário do Sistema (esse faz o registro de quem inclui o cadastro)
⚠️ ->  Incluir a Aba Mecânico  
⚠️ -> Gestão de Contrato: No campo Valor Contrato, deixar a regra da casa decimal
Obs.: Gestão de Contratos: Cadastrar um contrato e testar na Ordem de Serviço  
⚠️ -> Gestão de Contrato: Não permitir salvar sem inserir o Anexo
⚠️ -> Gestão de Contrato: Ao salvar, não esta gravando, perdendo os registros adicionados – checar se a conexão está pgsql ou carvalima_production
⚠️ -> Gestão de Contrato, após inserir o registro de contrato, inserir uma interação com os  nomes nos botes ações
⚠️ -> Inserir os relatórios pra exportar nas telas de serviços e peças - não